隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目

磋商文件

北京联创种业有限公司郑州分公司

2026年3月

# 第二部分   磋商程序及供应商须知

一、磋商程序

（一）供应商获取磋商文件、递交响应文件。

（二）组建评审小组，由北京联创种业有限公司郑州分公司组成三人（或以上）的评审小组，负责对参加的供应商响应文件进行评审、打分、排序；

（三）对响应文件进行评审、打分、排序；按照《评审办法》，评审小组对供应商分别进行独立打分，以得分高低进行排名，最终得分最高的供应商即为成交人。对未成交供应商，将不作任何解释。

（四）发布成交结果。

二、供应商须知

（一）采购需求（详见磋商公告）

（二）规划编制核心要求

1.编制依据

严格遵循《中华人民共和国城乡规划法》《城市用地分类与规划建设用地标准》《城市控制性详细规划编制规范》《国土空间规划城市规划编制技术指南》等国家、省、市现行法律法规、技术标准及规范；衔接上位国土空间总体规划、区域控制性详细规划、交通、市政、生态环保等相关专项规划；结合地块现状条件、周边发展格局及采购人发展诉求，确保规划合法合规、科学可行。

2.核心规划内容

用地规划布局：精准划定地块用地边界，确定各类用地性质、用地面积及比例，优化用地布局，兼顾开发效益与公共利益，符合上位规划管控要求。

规划指标管控：科学确定地块容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、计容建筑面积等核心管控指标，明确禁建区、限建区、适建区，细化地块开发建设管控要求。

配套设施规划：统筹配置公共服务设施、市政公用设施、交通设施、绿地景观等，明确设施位置、规模、用地标准，满足地块及周边区域使用需求，保障配套完善。

道路交通规划：优化地块内部道路网布局，衔接周边城市道路，明确道路红线宽度、断面形式、交通出入口方位、停车泊位配置等，保障交通顺畅。

市政工程规划：完善给水、排水、电力、通信、燃气、环卫等市政管线规划，确定管线走向、管径、敷设方式及设施点位，满足地块开发建设的市政配套需求。

空间形态管控：明确建筑风貌、空间界面、景观格局等管控要求，塑造高品质城市空间，兼顾实用性与美观性。

3.编制质量要求

规划成果需具备科学性、前瞻性、可操作性，充分贴合地块实际情况，满足土地出让、规划审批、开发建设的全流程需求；方案需经过多轮论证优化，充分征求相关部门、专家及采购人意见，确保通过专家评审及行政审批；规划数据精准、内容完整，无遗漏、无矛盾，符合法定规划成果编制标准。

（三）规划成果要求

1.成果内容

规划成果需包含法定文件、技术文件、图件成果、数据库成果四大类，具体如下：

法定文件：控制性详细规划文本、规划说明书、规划审批表、征求意见及采纳情况说明、专家评审意见及修改说明等。

技术文件：现状调研报告、用地分析报告、指标论证报告、专项分析报告（交通、市政、生态等）等。

图件成果：区位分析图、国土空间利用现状图、国土空间利用规划图、规划指标图、道路体系结构图、道路规划图、道路断面规划图、市政工程规划图、公共服务设施规划图、绿地景观规划图、建筑高度控制图、“城市控制线”（红线、绿线、蓝线、紫线、黄线）等全套规划图纸。

数据库成果：规划成果矢量数据库、GIS数据、CAD图纸文件等，符合当地自然资源部门数据入库标准。

2.成果形式

纸质成果：规划文本、说明书、图册各4套，采用精装装订，规格统一，内容清晰，签章齐全。

电子成果：全套成果电子版文件（Word、PDF、CAD、GIS等格式），刻录光盘2套，同时提供电子版文件传输服务，确保文件可编辑、可查阅、可入库。

成果需加盖供应商公章、注册城乡规划师签章，确保成果合法有效，满足审批及归档要求。

（四）报价要求

本项目采用总价包干报价，报价包含项目现状调研、资料收集、方案编制、专家评审、成果制作、报批报审、税费、差旅费、技术服务等完成本项目所需的全部费用，采购人不再支付任何额外费用。供应商需结合项目实际、市场行情及自身实力自主报价，报价不得超过最高限价（具体以磋商文件载明为准），否则按无效投标处理。

（五）付款方式

合同签订且供应商进场开展工作后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；规划初稿完成并通过采购人初步审核后，支付合同总价的20%；规划成果通过专家评审并完成修改完善后，支付合同总价的30%；规划成果获得有权审批部门正式批复、交付全部合格成果且完成资料归档后，支付剩余合同尾款。具体付款节点及比例以正式合同约定为准。

（六）服务保障

供应商需指派固定项目团队全程负责本项目，未经采购人同意不得擅自更换项目负责人及核心团队成员；项目实施期间，供应商需安排专人对接采购人，及时响应需求、汇报进度，配合采购人完成各项协调、报审工作；规划成果批复后，供应商需提供为期1年的免费技术答疑服务，协助解决规划实施过程中的技术问题。

（七）响应文件要求

1.响应文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子文档U盘1份。所有响应文件不退回。

2.响应文件内容：见第四部分

3.响应文件制作按第四部分内容要求的顺序进行，未按要求制作的文件将被拒绝接受。

4.供应商获取磋商文件即视为接受磋商文件要求。响应文件应当对磋商文件有关实质性内容作出响应。响应文件是协议不可分割的一部分。

5.响应文件的编制

供应商应保证响应文件副本与正本、电子文档的内容一致、清晰易读，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。响应文件正本报价与副本报价不一致的，以响应文件正本为准。响应文件内容不清楚、不齐全、不一致等造成被误读或被视为无效等不利后果由供应商承担。

6.响应文件的递交

（1）响应文件的密封及标记

响应文件应按以下方法分别装袋密封：响应文件正副本、电子文档应密封完好，封口处应有法定代表人（或供应商委托代理人）的签字（或盖章）或供应商公章。封皮上写明项目名称、供应商全称、地址；如果供应商未按上述要求对响应文件密封，采购人有权拒绝接收。

（2）截止时间

响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的响应文件，采购人有权拒绝接收。

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

（八）其他要求

1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.供应商应认真阅读磋商文件，按磋商内容要求制作响应文件，响应文件出现重大偏差即视为无效申请，下列情况属于重大偏差：

（1）不符合磋商文件中相关要求。

（2）供应商附有采购人不能接受的条件。

3.供应商需对采购人提供的基础资料、涉密信息严格保密，不得擅自泄露、传播，否则承担相应法律责任。

4.供应商需承诺规划成果不存在知识产权纠纷，若出现侵权问题，由供应商承担全部责任及损失。

5.本项目评标办法采用综合评分法，重点考核供应商资质、业绩、项目团队实力、规划方案合理性、服务承诺、报价合理性等指标。

6.本项目严禁分包或转包。