隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目

磋商文件

北京联创种业有限公司郑州分公司

2026年3月

# 第三部分   评审办法

一、资格性审查

1.提供供应商有效的营业执照复印件；

2.按照磋商文件格式要求提供资格承诺声明函；

3.提供国家行政主管部门核发的城乡规划编制乙级及以上资质证书复印件，资质证书在有效期内；

4.提供能够满足本项目控规编制的技术及审批要求的承诺函（格式自拟）；

5.拟派出的项目负责人须具备注册城乡规划师执业资格，并具有相关专业中级及以上职称（提供项目负责人注册证复印件、职称证复印件）；

6.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动（供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询网页截图）

7.提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函（格式自拟）。

- 符合性审查

1.响应报价未超过本项目最高限价；

2.招标范围符合磋商文件的要求；

3.服务周期符合磋商文件的要求；

4.服务要求及标准符合磋商文件的要求；

5.付款方式符合磋商文件的要求；

6.响应文件未附有采购人不能接受的条件。

- 响应文件评分办法

| 评分标准 |  |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（50分） |  | 满足磋商文件要求且最终报价最低的响应报价为评分基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(评分基准价／响应报价)×50%×100 本次磋商采用两轮报价：响应文件递交时的报价为第一轮报价，第二轮报价为最终报价。 | 50 |
| 商务评分（15分） | 业绩 （4分） | 2022年1月1日以来供应商承担过类似项目业绩，每提供一个得2分；最多得4分。 (注：以合同签订时间为准，响应文件中附合同复印件，未提供者不得分。) | 4 |
|  | 项目团队实力 （6分） | 项目团队核心成员（含技术负责人、专业规划师等）不少于5人，均需具备城乡规划相关专业背景及相应职称，熟悉国土空间规划政策及控规编制规范，人员配置需满足项目高效推进需求。本项满分为6分。 （注：响应文件中提供人员学历（或学位）证书、职称证书复印件。未提供或提供不全者不得分） | 6 |
|  | 服务承诺 （5分） | 根据供应商提供的服务承诺在0-5分之间进行打分。 | 5 |
| 技术评分（35分） | 方案重点内容（35分） | - 质量保证措施（10分）：根据供应商提供的规划方案在0-10分之间进行打分。 - 工作重难点分析（10分）：根据供应商提供的规划方案在0-10分之间进行打分。 - 工作计划及合理化建议（15分）：根据供应商提供的规划方案在0-15分之间进行打分。 | 35 |

# 第四部分

# 正本（副本）

# 隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目

响   应   文   件

单位名称：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、资格审查须提供证明材料

四、商务评分证明材料

五、技术评分证明材料

六、供应商认为需要提供的其他证明材料

# 一、报价函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 | 元 |
| 招标范围 | 本次招标范围涵盖隆平高科（河南）玉米种源创新中心项目用地地块控规编制全流程服务，包括但不限于：现状调研踏勘、资料收集分析、规划方案编制、多轮方案优化、专家评审论证、成果修改完善、报批报审配合、成果归档入库、后续技术答疑及相关协调服务等，直至规划成果获得有权审批部门正式批复，供应商需承担项目全过程所需的全部费用。 |
| 服务周期 | 自合同签订且采购人提供完整基础资料之日起30日历天内完成规划初稿编制；初稿完成后7日历天内完成专家评审及方案修改；最终成果需在评审通过后10日历天内定稿并通过审批，总服务周期不得超过50日历天，具体节点以合同约定为准。供应商需合理统筹工作进度，确保按期交付合格成果，逾期交付需承担相应违约责任。 |
| 服务要求及标准 | 符合国家、省、市现行法律法规、技术标准及规范，满足采购人要求。 |
| 付款方式 | 合同签订且供应商进场开展工作后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；规划初稿完成并通过采购人初步审核后，支付合同总价的20%；规划成果通过专家评审并完成修改完善后，支付合同总价的30%；规划成果获得有权审批部门正式批复、交付全部合格成果且完成资料归档后，支付剩余合同尾款。具体付款节点及比例以正式合同约定为准。 |
| 其他承诺 | 我方承诺规划成果不存在知识产权纠纷，若出现侵权问题，由我方承担全部责任及损失。 |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：   年龄：   职务：    系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年  月  日

注：本证明后应附法定代表人身份证复印件。

## 法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人，委托代理人根据授权，以我方名义参加（项目名称）的磋商活动，以我方的名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托的代理人无转让委托权。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或签章）

身份证号码：

年  月  日

注：本授权书后附委托代理人身份证复印件。

三、资格审查须提供证明材料

1.提供供应商有效的营业执照复印件；

2.按照磋商文件格式要求提供资格承诺声明函；（格式详见附件1）

3.提供国家行政主管部门核发的城乡规划编制乙级及以上资质证书复印件，资质证书在有效期内；

4.提供能够满足本项目控规编制的技术及审批要求的承诺函（格式自拟）；

5.拟派出的项目负责人须具备注册城乡规划师执业资格，并具有相关专业中级及以上职称（提供项目负责人注册证复印件、职称证复印件）；

6.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动（供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询网页截图）

7.提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函（格式自拟）。

四、商务评分证明材料

五、技术评分证明材料

六、供应商认为需要提供的其他证明材料

附件1

资格承诺声明函

致：                      （采购人名称）

我单位自愿参加本次采购活动，遵守相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为               。

二、具有独立承担民事责任的能力。

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：      年      月      日